人力资源招聘管理系统

实训计划书（完整版 V2.2）

基于 Spring Boot 3 + Spring AI + Vue 3

AI 驱动的智能招聘平台

版本 V2.2    2026-06-11

# 1. 项目概述

## 1.1 项目定位

「AI 驱动的智能招聘管理平台」—— 不止是招聘流程管理工具,更是一个整合了人工智能能力的智能化平台。

V2.1 版本在原有 6 大基础模块之上,新增 6 大创新模块,形成 12 大模块的全功能体系。核心差异化在于：

•  可配置招聘流程：按岗位独立定制投递→筛选→笔试→面试→录用→入职的完整流水线

•  AI 深度集成：Spring AI 实现简历智能匹配评分、JD 生成、面试题生成、评价摘要

•  管道看板 + 实时大屏：拖拽式阶段管理 + 数据可视化大屏

•  多面试官委员会制：独立打分、AI 汇总评价

•  候选人储备库 + 黑名单机制：优秀人才全生命周期管理

## 1.2 系统角色

| 角色 | 权限范围 |
| --- | --- |
| 管理员 (role=0) | 全部功能：岗位管理、流程配置、用户管理、操作日志查询 |
| 招聘专员 (role=1) | 简历上传/搜索、投递筛选、面试安排/评价、看板查看 |
| 面试官 (role=1) | 查看面试安排、提交面试评价 |

# 2. 模块体系总览（12 大模块）

| 序号 | 模块名称 | 类型 | 核心功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招聘岗位管理 | 基础模块 | 岗位CRUD、发布/关闭、全文搜索 |
| 2 | 可配置招聘流程 | 创新模块 | 按岗位独立配置阶段流水线 |
| 3 | 候选人阶段流转 | 创新模块 | 管道看板拖拽、多阶段状态跟踪 |
| 4 | 简历管理 | 基础模块 | 文件上传、AI解析、结构存储、修正 |
| 5 | 文件预览与搜索 | 创新模块 | PDF/Word在线预览、MySQL全文搜索 |
| 6 | 面试管理 | 基础模块（重构） | 多面试官独立评价、面试安排 |
| 7 | 录用与入职 | 基础模块 | 录用通知、入职材料、档案生成 |
| 8 | AI创新功能 | 创新模块（核心差异化） | 匹配评分、JD生成、面试题、评价摘要 |
| 9 | 通知与模板 | 创新模块 | WebSocket实时通知、可配置模板 |
| 10 | 人才储备库 | 创新模块 | 储备库/黑名单、候选人标签管理 |
| 11 | 报表统计 | 基础模块 | 进度/渠道/效果分析、Excel导出 |
| 12 | 数据仪表盘 | 创新模块 | 实时聚合数据大屏 |

# 3. 完整技术栈

## 3.1 后端技术栈

| 技术 | 版本/方案 | 用途说明 |
| --- | --- | --- |
| Java | JDK 17 | 开发语言 |
| Spring Boot | 3.2.x | 基础框架 |
| Spring Security | 6.x | JWT 无状态认证 |
| MyBatis-Plus | 3.5.x | ORM 持久层 |
| Spring AI | 1.0.x | AI 集成（简历解析/匹配/问答） |
| Spring WebSocket | 内置于 Boot | 实时消息推送 |
| EasyExcel | 3.3.x | 报表导出 |
| Knife4j | 4.x | Swagger 在线 API 文档 |
| Flyway | 9.x | 数据库版本迁移 |
| MySQL | 8.0+ | 主数据库 + FULLTEXT 全文索引 |
| Redis | 7.x（可选） | Token 黑名单/缓存 |
| Lombok | Latest | 简化 POJO |
| Hutool | 5.8.x | 通用工具 |
| Apache Tika | 2.x | PDF/Word 文本提取 |

## 3.2 前端技术栈

| 技术 | 用途说明 |
| --- | --- |
| Vue 3 + Composition API | 前端框架 |
| TypeScript | 类型安全 |
| Element Plus / Ant Design Vue | UI 组件库 |
| ECharts 5 | 数据大屏图表 |
| vue-draggable-next | 管道看板拖拽排序 |
| PDF.js / Mammoth.js | 文件在线预览 |
| STOMP.js + SockJS | WebSocket 客户端 |
| Pinia | 状态管理 |
| Axios | HTTP 请求 + JWT 拦截 |

# 4. 核心创新功能详解

## 4.1 候选人-岗位智能匹配评分

技术方案：Spring AI ChatClient + System Prompt + JSON结构化输出

流程：前端触发匹配 → 后端拼接「简历文本 + 岗位需求」→ 调用 AI → JSON 解析 → 写入 ai_match_record

[System]<role>招聘专家</role>。对比以下简历和岗位需求,输出 JSON: { matchScore, matchReason, gapAnalysis }

## 4.2 AI 生成面试题

基于简历技能和工作经历生成技术题,基于岗位要求生成行为题,一次 API 调用返回两类题目。

技术难点：Prompt 中需明确标注「题目需有参考回答」,JSON schema 约束输出格式。

## 4.3 管道看板 + 实时推送

核心体验创新：前端拖拽卡片到目标阶段 → PUT /stages/records/{id} → WebSocket 推送阶段变更通知给相关 HR。

数据变更 + 实时通知 = 多人协同操作一致性。

## 4.4 可配置招聘流程

每个岗位独立配置阶段流水线,不再硬编码 面试1→面试2。灵活支持：笔试、机试、技术面、HR面、终面等任意组合。

数据库设计见数据库设计说明书 V2.1。

# 5. 项目工程结构

hr-recruit-server/

src/main/java/com/hr/recruit/

controller/       # REST 控制器（15+ 个）

service/          # 业务服务层

mapper/           # MyBatis-Plus Mapper

entity/           # 实体类（20+ 个）

dto/              # 请求/响应 DTO

config/           # Spring 配置（Security/WebSocket/AI）

aspect/           # AOP 切面（操作日志）

websocket/        # WebSocket 处理器

ai/               # Spring AI 相关（Client/Prompt）

common/           # 通用工具/异常/响应封装

src/main/resources/

db/migration/      # Flyway 脚本（V1__... V2__...）

application.yml    # 主配置

application-dev.yml

# 6. 核心 pom.xml 依赖

<dependencies>

<spring-boot.version>3.2.x</spring-boot.version>

<spring-ai.version>1.0.0</spring-ai.version>

<!-- 基础 -->

spring-boot-starter-web

spring-boot-starter-security

spring-boot-starter-websocket          <!-- 实时通知 -->

spring-boot-starter-aop               <!-- 操作日志切面 -->

<!-- 数据层 -->

mybatis-plus-spring-boot3-starter:3.5.x

mysql-connector-j

flyway-core + flyway-mysql

<!-- AI 集成 -->

spring-ai-openai-spring-boot-starter   <!-- 对接 DeepSeek 兼容API -->

<!-- 工具 -->

easyexcel:3.3.x                        <!-- Excel -->

knife4j-openapi3-jakarta               <!-- Swagger -->

hutool-all

tika-core + tika-parsers-standard-package

<!-- 工具链 -->

lombok

jjwt-api + jjwt-impl + jjwt-jackson

</dependencies>

# 7. Spring AI 集成详细方案

采用 Spring AI 1.x 的 OpenAI 兼容接口,对接 DeepSeek API (endpoint: https://api.deepseek.com/anthropic),成本低、无需科学上网。

## 7.1 能力矩阵

| 功能 | 调用方式 | 输出格式 | 难度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 简历 AI 解析 | ChatClient + JSON Schema | 结构化实体 | 中 |
| 候选人与岗位匹配 | ChatClient + 评分 Prompt | JSON{score, reason} | 中 |
| AI 生成 JD | ChatClient + 关键词 | 纯文本/HTML | 低 |
| AI 生成面试题 | ChatClient + 简历+岗位 | JSON{tech[],behavior[]} | 中 |
| 面试评价摘要 | ChatClient + 评价列表 | JSON{avg, highlights} | 低 |
| 智能问答 (SSE) | Flux<String> 流式返回 | SSE 事件流 | 中 |

## 7.2 关键代码示例（简历解析 + 结构化输出）

String prompt = """

你是简历解析专家。从以下简历文本中提取信息,输出 JSON:

{name, phone, email, skills:[], education:[{school,major,degree}], work:[{company,position,years}]}

简历文本: """ + rawText

String json = chatClient.call(prompt);

ResumeInfo info = objectMapper.readValue(json, ResumeInfo.class);

# 8. 实施计划（6 周）

| 阶段 | 时间 | 目标 | 风险点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1周 | 基础框架搭建 | Spring Boot 项目初始化、数据库建表（Flyway V1）、JWT认证、用户管理、Swagger | Spring AI 依赖冲突 |
| 第2周 | 岗位+简历模块 | 岗位CRUD、简历上传/AI解析、文件预览、全文搜索（MySQL FULLTEXT） | PDF.js前端集成调试 |
| 第3周 | 可配置流程+看板 | recruitment_pipeline CRUD、candidate_stage_record、拖拽看板 | 流程状态机逻辑复杂度 |
| 第4周 | 面试管理重构 | 多面试官安排、独立评价、阶段流转、AI匹配评分 | 多面试官并行提交导致的状态同步 |
| 第5周 | AI创新+录用 | JD生成、面试题生成、评价摘要、录用入职、档案生成 | AI JSON解析稳定性 |
| 第6周 | 通知/大屏/导出/联调 | WebSocket通知、模板系统、数据大屏、Excel导出、全流程联调测试 | 系统集成Bug集中爆发 |

# 9. 核心难点攻坚方案

## 9.1 Spring AI JSON 解析稳定性

问题：大模型偶尔返回不符合 JSON Schema 的输出（多了注释、少了引号）。

解决方案：① Prompt 中明确要求纯 JSON、不要 markdown 标记；② Java 端用 Jackson + try-catch 包裹；③ 解析失败时重试一次。

## 9.2 管道看板状态一致性

问题：多人同时拖拽同一候选人可能导致状态覆盖。

解决方案：① 数据库加 @Version 乐观锁字段；② 更新前检查当前状态是否一致；③ 并发冲突返回 409，提示刷新。

## 9.3 MySQL 中文全文搜索效果

问题：ngram 分词器精确度不如 ES。

解决方案：① 配置 ngram_token_size=2,对技能关键词建自定义词典；② 用 BOOLEAN MODE 支持 +Java -Python 语法；③ 可选项：后期叠加 Redis Search / ES。

## 9.4 EasyExcel 动态列报表

问题：可配置流程导致报表列数动态变化。

解决方案：① 简易导出用注解 + 固定列；② 高级统计报表用 EasyExcel 的 write() 方法动态构造表头。

# 10. 最终交付物清单

| 序号 | 交付物 | 格式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 源代码 | Java + Vue 3 | 完整后端 + 前端工程 |
| 2 | 数据库脚本 | SQL / Flyway | 19 张表 + 初始化数据 |
| 3 | 实训计划书 | Word | 本文档 |
| 4 | 数据库设计说明书 | Word | V2.1,19张表详细设计 |
| 5 | 接口设计说明书 | Word | V2.1,45+个API |
| 6 | 测试报告 | Word | 接口测试 + 功能测试 |
| 7 | 答辩 PPT | PPTX | 系统演示 + 技术亮点 |
| 8 | 前端原型/截图 | HTML/PNG | 管道看板/数据大屏效果 |

# 11. 与市面上同类系统的差异化总结

| 维度 | 传统招聘系统 | 本系统（V2.1） |
| --- | --- | --- |
| 流程配置 | 固定流程（投递→面试→录用） | 按岗位独立配置任意阶段流水线 |
| 面试评价 | 单面试官填写,无汇总 | 多面试官委员会独立打分,AI 摘要 |
| 智能匹配 | 关键词搜索 | AI 语义级匹配评分 + 差距分析 |
| JD 撰写 | HR 手动编写 | AI 一键生成,减小工作负担 |
| 面试题 | 面试官自己想 | AI 根据简历+岗位自动生成题目 |
| 看板管理 | 传统列表 | Trello 式拖拽管道看板 + WebSocket实时通知 |
| 数据展示 | 基础表格 | ECharts 数据大屏 + 招聘漏斗可视化 |
| 通知方式 | 系统内消息 | WebSocket 实时推送 + 可配置模板 |
| 候选人管理 | 录用/不录用即结束 | 储备库/黑名单 + 标签 + 全生命周期 |

# 12. 附录：数据库与接口文档索引

本文档应与以下两份文档配合阅读：

•  数据库设计说明书 V2.1 — 19张表完整字段定义 + FULLTEXT 配置

•  接口设计说明书 V2.1 — 45+ 个 REST API 详细设计

三份文档统一存放于：C:\Users\ruia3\Desktop\大三下校内课程\软件工程实训\